| **Мерки и дейности** | **Бюджет** | **Източници на финансиране** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение**  Текущи Целеви | | **Отговорност за изпълнението** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им**  **и насърчаване на повторното им използване** | | | | | | | |
| * + 1. Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи от страна на Общинска администрация – Тутракан, нейните звена и свързаните местни органи и предприятия | НП | Общински бюджет; ПУДООС; „Програма за техническа помощ 2021–2027“; други източници | 12/2028 | Намалени отпадъци от хартия и други консумативи в ОА – Тутракан |  |  | Община Тутракан |
| 1.1.2. Изготвяне и прилагане на Общински план за предотвратяване образуването на отпадъци в общински социални, здравни, образователни и други общински звена и предприятия |  | Общински бюджет; „Програма за техническа помощ 2021-2027“; други източници | 12/2022-12/2027 | Налична стратегическа база за намаляване образуването на отпадъци в общински структури и звена | Изготвен план  0 | 1 | Община Тутракан |
| 1.1.3. Организиране и провеждане на целенасочени кампании за разясняване и предоставяне на информация за политиките по предотвратяване образуването на отпадъци |  | Общински бюджет; ПУДООС; „Програма за техническа помощ 2021–2027“; „Програма за околна среда 2021–2027“; други източници | 12/2028 | Информираност у обществото относно политиките по предотвратяване образуването на отпадъци | Информационни кампании  0 | 2 | Община Тутракан |
| 1.1.4. Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци |  | Общински бюджет; ПУДООС; „Програма за околна среда 2021–2027“; други източници | Ежегодно до 2028 | Повишаване на количествата компостирани отпадъци и намаляване количествата на общия битов отпадък | 0 | В зависимост от броя компостери, предоставени на Общината по НПУО 2021–2028 | Община Тутракан |
| 1.2.1. Изготвяне и прилагане на Общински план за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци в общински социални, здравни, образователни и други общински звена и предприятия, общински пазари и др. |  | ПУДООС; „Програма за техническа помощ 2021–2027“; други източници | 12/2022 за изготвянето; 12/2028 за прилагането | Налична стратегическа база за предотвратяване образуването на ХО в общински структури | Изготвен план  0 | 1 | Община Тутракан |
| 1.2.2. Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и предоставяне на информация за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци на централно и общинско ниво |  | Общински бюджет; ПУДООС; „Програма за околна среда 2021–2027“; други източници | 12/2028 | Повишаване на количествата компостирани отпадъци и намаляване количествата на хранителни отпадъци | Информационни кампании  0 | 1 | Община Тутракан |
| 1.2.3. Изпълнение на демонстрационни проекти за предотвратяване на хранителните отпадъци |  | InvestEU; други източници | 12/2026 |  | Изпълнени проекти  0 | 1 | Община Тутракан (партньор) |
| **Приоритет 2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци** | | | | | | | |
| 2.1.1. Изграждане на общинска площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата |  | Общински бюджет; ПУДООС; „Програма за околна среда 2021–2027“; други източници | 12/2024 | Повишаване количествата безвъзмездно предадени разделно събрани отпадъци от домакинствата | Изградена площадка  0 | 1 | Община Тутракан |
| 2.2.2. Широко информиране на населението за точното местонахождение на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци |  | Общински бюджет; ПУДООС; „Програма за околна среда 2021–2027“; други източници | 12/2028 | Информираност у обществото относно местонахождението на площадката за безвъзмездно предаване | Информационни кампании  0 | 3 | Община Тутракан |
| 2.1.3. Провеждане от общините на информационни кампании за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци като ресурси |  | Общински бюджет; ПУДООС; „Програма за околна среда 2021–2027“; други източници | ежегодно | Информираност у обществото относно разделното събиране и рециклирането на битовите отпадъци | Информационни кампании  0 | 6 | Община Тутракан |
| 2.1.4. Ежегодно провеждане на поне две кампании за разделно събиране на отпадъци от стара хартия и други материали |  | Общински бюджет, ПУДООС | Ежегодно | Активно гражданско участие в кампании за разделно събиране на отпадъци | Брой кампании  0 | 10 | Община Тутракан |
| 2.2.1. Прилагане на контрол за изпълнение изискванията на ЗУО относно строителните отпадъци и Наредбата за строителните отпадъци | НП | НП | Ежегодно | Подобрен контрол върху спазване на законодателството в областта на строителните отпадъци | НП | НП | Община Тутракан |
| 2.2.2. Включване в тръжните документи за строителство/ремонтни дейности на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали | НП | НП | Ежегодно | Намаляване количествата строителни отпадъци | Процент тръжни документи с включено изискване  0 | 5% | Община Тутракан |
| 2.2.3. Включване в тръжните документи за строителство на изисквания за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи | НП | НП | Ежегодно | Намаляване количествата строителни отпадъци | Процент тръжни документи с включено изискване  0 | 10% | Община Тутракан |
| 2.3.1. Разширяване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки с оглед новите цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, вкл. извършване на текущ анализ за необходимата техническа инфраструктура | НП | НП | Ежегодно | Според анализ на възможностите за разширяване |  |  | Община Тутракан |
| 2.3.2. Поемане на доброволни ангажименти от бизнеса за прилагане на практики за предотвратяване генерирането на отпадъци от опаковки от стоки, които предлагат на пазара | НП | НП | Ежегодно | Наличие на добри бизнес практики за предотвратяване генерирането на отпадъци от опаковки | Брой приложени добри практики  0 | 10 |  |
| **Приоритет 3. Намаляване на количествата и на риска от депонирани битови отпадъци и други** | | | | | | | |
| 3.1. Създаване на общинска система за разделно събиране на опасните отпадъци от бита |  | Общински бюджет; ПУДООС; „Програма за околна среда 2021–2027“; други източници | 12/2028 |  | Създадена общинска система  0 | 1 | Община Тутракан |
| 3.2. Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Тутракан |  | ПУДООС; „Програма за околна среда 2021–2027“; други източници | 12/2028 | Закриване на общинското депо, предпазване на околната среда от замърсяване и рекултивация чрез оформяне на ландшафт и подходящо използване на засегнатата територия | Закриване и рекултивация на ОД – Тутракан  0 | 1 | Община Тутракан |
| * *Всяка предвидена мярка и интервенция може да обхваща комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, публично-частни партньорства, средства от различни оперативни програми или от други източници. Възможно е да бъдат идентифицирани мерки, за чието изпълнение не винаги е необходим финансов ресурс – например разработването на общински наредби.* | | | | | | | |